Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Мокрологское сельское  поселение»

Администрация Мокрологского сельского  поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2013                                         №  124                             п. Новозарянский

Об утверждении  отчета по реализации долгосрочной

целевой программы «Благоустройство территории

Мокрологского сельского поселения

на 2010 – 2015 годы» за 1 полугодие 2013 года

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, в целях выполнения постановления Администрации Мокрологского сельского поселения № 1 от 11.01.2010 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Мокрологского сельского поселения Октябрьского района:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет по реализации долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Мокрологского сельского поселения на 2010 – 2015 годы» за 1 полугодие 2013 год, согласно приложения .

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Мокрологского сельского поселения Г.В.Кочина.

Глава Мокрологского

сельского поселения							Е.И.Каргина

- ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Благоустройство территории Мокрологского сельского поселения на 2010-2015 годы»

за 1 полугодие 2013 года

| № п/и | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, |  | Сроки выполнения | Муниципа- льный заказчик -главный распоряди- |  | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований | Фактически доведено объемов финансирования до |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджет- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прочие расходы) |  |  | тель средств бюджета поселения |  |  | на текущий год (тыс. рублей) | получателей средств бюджета поселения за |  |  | ных ассигнований |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | отчетный |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | период (тыс. рублей) |  |  |  |
| L | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | всего | 7839,1 | 7839,1 |  | 1200,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 6162,0 |  | 6162,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 1677,1 |  | 1677,1 | 1200,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие № 1 Оперативное обслуживание территории и потенциально – опасных объектов | Прочие расходы | 2 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 537,8 |  | 537,8 | 42,1 |  |
|  | Благоустройство дворовой территории жилого дома п. Новозарянский ул. Транспортная 7 |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 492,8 |  | 492,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 45,0 |  | 45,0 | 42,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие № 2 Капитальный ремонт а/д х. Новощербаков ул. Свободная | Прочие расходы | 2 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 5807,9 |  | 5807,9 | 472,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 5320,0 |  | 5320,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 487,9 |  | 487,9 | 472,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие № 3 Разметка дорог | Прочие | 1 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 18,9 |  | 18,9 | 18,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 18,9 |  | 18,9 | 18,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие № 4 Обслуживание и содержание дорог | Прочие расходы | 1-4 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 328,4 |  | 328,4 | 99,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 328,4 |  | 328,4 | 99,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие № 5 Монтаж дорожных знаков | Прочие | 2 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 20,8 |  | 20,8 | 20,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 20,8 |  | 20,8 | 20,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятие № 6 Строительный контроль по объекту «Благоустройство дворовой территории жилого дома п. Новозарянский ул. Транспортная 7» | Прочие | 2 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 7,0 |  | 7,0 | 7,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 7,0 |  | 7,0 | 7,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятие № 7 Строительный контроль по объекту «Капитальный ремонт а/д х. Новощербаков ул. Свободная» | Прочие | 3квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 66,8 |  | 66,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 66,8 |  | 66,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Мероприятие № 8 Проверка достоверности определения сметной стоимости на кап. ремонт «Внутрипоселковой а/д по ул. Свободная х. Новощербаков | Прочие | 2 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мероприятие № 9 Коммунальные услуги | Прочие | 1,2,3,4 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 300,0 |  | 300,0 | 232,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 300,0 |  | 300,0 | 232,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Мероприятие № 10 Содержание и ремонт уличного освещения | Прочие | 1,2,3,4 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 200,0 |  | 200,0 | 102,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 200,0 |  | 200,0 | 102,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Мероприятие № 11 Устройство уличного освещения | Капитальные вложения | 2-4 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 122,6 |  | 122,6 | 22,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 122,6 |  | 122,6 | 22,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Мероприятие № 12 Приобретение урн | Прочие | 2 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 5,0 |  | 5,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 5,0 |  | 5,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Мероприятие № 13 Содержание зеленых насаждений | Прочие | 1,2,3,4 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 172,3 |  | 172,3 | 90,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 172,3 |  | 172,3 | 90,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Мероприятие № 14 Уборка мусора осужденными | Прочие | 1-2 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 13,6 |  | 13,6 | 13,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 13,6 |  | 13,6 | 13,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Мероприятие № 15 работы по благоустройству несовершеннолетними | Прочие | 2 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Мероприятие № 16 Противоклещевая обработка | Прочие | 2 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 12,6 |  | 12,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 12,6 |  | 12,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Мероприятие № 17 Текущая уборка кладбищ | Прочие | 1-4 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 40,7 |  | 40,7 | 16,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 40,7 |  | 40,7 | 16,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Мероприятие № 18 разработка ген. схемы очистки территории Мокрологского сельского поселения | Прочие | 1 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 21,0 |  | 21,0 | 21,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 21,0 |  | 21,0 | 21,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Мероприятие № 19 Приобретение светильников | Прочие | 3 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 100,0 |  | 100,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 100,0 |  | 100,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

Ведущий специалист по делопроизводству

и архивной работе                                                                                    М.А.Кожевникова