Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Мокрологское сельское  поселение»

Администрация Мокрологского сельского  поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2013                                          №  35                             п. Новозарянский

Об утверждении  отчета по реализации долгосрочной

целевой программы «Благоустройство территории

Мокрологского сельского поселения

на 2010 – 2015 годы» за 2012 год

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, в целях выполнения постановления Администрации Мокрологского сельского поселения № 1 от 11.01.2010 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Мокрологского сельского поселения Октябрьского района:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет по реализации долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Мокрологского сельского поселения на 2010 – 2015 годы» за 2012 год, согласно приложения .

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Мокрологского сельского поселения Г.В.Кочина.

Глава Мокрологского

сельского поселения							Е.И.Каргина

Приложение

к постановлению Администрации

Мокрологского  сельского поселения

от 04.03.2013 № 35

ОТЧЕТ

о выполнении работ по муниципальной долгосрочной целевой программе  "Благоустройство территории Мокрологского сельского поселения на 2010-2015 годы "  за 2013 год

Постановлением Администрации Мокрологского сельского поселения от 17.10.2011 № 94 утверждена Программа «Благоустройство территории Мокрологского сельского поселения на 2010-2015 годы».

Муниципальным заказчиком муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Мокрологского сельского поселения на 2010-2015 годы» являлась Администрация Мокрологского сельского поселения.

Исполнителем мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Мокрологского  сельского поселения на 2010-2015 годы» выступала  Администрация Мокрологского сельского поселения.

Основные цели муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Мокрологского сельского поселения на 2010-2015 годы»:

-совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Мокрологское сельское поселение»

-повышение уровня внешнего благоустройства и
санитарного содержания населенных пунктов Мокрологского сельского поселения;

-совершенствование эстетического вида Мокрологского сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

-активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий;

-повышение общего  уровня благоустройства поселения.

Ставились следующие задачи:

-организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

-приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

-привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- восстановление и реконструкция уличного освещения, с установкой светильников в населенных пунктах;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении;

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- приведение состояния дорожно – уличной сети Мокрологского сельского поселения в соответствии с нормативными требованиями;

- снижение негативного воздействия среды путем озеленения территории Мокрологского сельского поселения;

- газификация здания Администрации Мокрологского сельского поселения.

Администрация Мокрологского сельского поселения в 2012 году  осуществляла свою деятельность по созданию благоприятных условий для жителей Мокрологского сельского поселения в соответствии с полномочиями определенными ст. 14  Федерального Закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Мокрологское сельское поселение», Конституцией  Российской Федерации, Федеральным законодательством, законодательством Ростовской области, нормативно-правовыми актами, принятыми  Собранием депутатов Мокрологского сельского поселения и Администрацией Мокрологского сельского поселения.

В 2012 году проведена инвентаризация  состояния  уличного освещения в поселках сельского поселения,  ревизия всех  трансформаторных  подстанций, в связи с чем выполнен целый ряд мероприятий направленных на улучшение качества уличного освещения, а следовательно и уровня жизни населения Мокрологского сельского поселения.

В период проведения мероприятий по наведению санитарного порядка в поселении (апрель-октябрь)  была  проделана  большая  работа по уборке  территории поселков от мусора, вырубке и вывозу старых деревьев с кладбища, населением поселения были благоустроены дворовые территории, фасады зданий и побелка деревьев.  Были организовано и проведены   субботники, в которых приняли участие не только работники Администрации Мокрологского сельского поселения , но и трудовые коллективы поселка, школьники и жители хуторов.

По результатам работы за 2012 год сформирован отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по  муниципальной долгосрочной  целевой программе «Благоустройство территории Мокрологского сельского поселения на 2010- 2015 годы» по состоянию на 01 января 2013 года (таблицы 1, 2 ).

В ходе реализации муниципальной  долгосрочной целевой  программы «Благоустройство территории Мокрологского сельского поселения на 2010- 2015 годы»  за 2012 год достигнуты следующие результаты:

-Организация освещения улиц:

увеличение протяженности освещенных дорог общего пользования;

повышение освещенности дорог общего пользования.

Освещение улиц, дорог и проездов, соответствующее возрастающим к нему требованиям, способствует обеспечению важнейшего права человека на безопасность и комфортность проживания.

Основной социальный эффект реализации мероприятий Программы по организации освещения улиц заключается в снижении нарушений общественного порядка, формировании привлекательного вечернего облика улиц поселения.

-Организация благоустройства и озеленения территории поселения:

стабилизация количества зеленых насаждений, на которых произведена обрезка;

стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу;

увеличение доли мест массового отдыха, на которых производится текущее содержание.

-Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения.

Бюджетная эффективность выполнения муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Мокрологского сельского поселения на 2010- 2015 годы» определяется как степень реализации расходных обязательств.

Оценка бюджетной эффективности выполнения муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство  территории Мокрологского сельского поселения на 2010- 2015 годы» за 2012 год  выглядит следующим образом:

Эбюд = (2498,2/2502,6) х 100 = 99,8 %

Исполнение программы «Благоустройство территории Мокрологского сельского поселения на 2010- 2015 годы» в 2012 году составило 99,8 % в связи с тем, что не был уточнен объем финансирования по выполнению работ по капитальному ремонту автомобильной дороги в х. Маркин ул. Новоселов.

Ведущий специалист по делопроизводству

и архивной работе                                                                                      М.А.Кожевникова

- Таблица 1 к приложению

- ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Благоустройство территории Мокрологского сельского поселения на 2010-2015 годы»

по состоянию на «_01 »января 2013 года

| № п/и | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, |  | Сроки выполнения | Муниципа- льный заказчик -главный распоряди- |  | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований | Фактически доведено объемов финансирования до |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджет- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прочие расходы) |  |  | тель средств бюджета поселения |  |  | на текущий год (тыс. рублей) | получателей средств бюджета поселения за |  |  | ных ассигнований |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | отчетный |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | период (тыс. рублей) |  |  |  |
| L | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | всего | 2502,6 | 2498,2 |  | 2498,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 1140,9 |  | 1137,8 | 1137,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 1361,7 |  | 1360,4 | 1360,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие № 1 Оперативное обслуживание территории и потенциально – опасных объектов | Прочие расходы | 2 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 99,8 |  | 99,8 | 99,8 |  |
|  | Выполнение работ по устранению повреждений дорожного покрытия а/д п. Новозарянский ул. Транспортная |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 99,8 |  | 99,8 | 99,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие № 2 Выполнение работ по устранению повреждений дорожного покрытия а/д п. Новозарянский ул. Транспортная | Прочие расходы | 3 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 99,5 |  | 99,5 | 99,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 99,5 |  | 99,5 | 99,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие № 3 Выполнение работ по устранению повреждений дорожного покрытия а/д х. Маркин | Прочие расходы | 4 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие № 4 Обслуживание и содержание дорог | Прочие расходы | 4 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 34,2 |  | 34,2 | 34,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 34,2 |  | 34,2 | 34,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие № 5 Капитальный ремонт а/дороги х. Маркин ул. Новоселов | Прочие | 2 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 1065,5 |  | 1061,1 | 1061,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 807,4 |  | 804,3 | 804,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 258,1 |  | 256,8 | 256,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятие № 6 Разметка дорог | Прочие | 4 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 34,6 |  | 34,6 | 34,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 34,6 |  | 34,6 | 34,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятие № 7 Изготовление технических планов а/дорог п. Новощербаков ул Свободная, п. Мокрый Лог ул. Рослова | Прочие | 3квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 33,9 |  | 33,9 | 33,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 33,9 |  | 33,9 | 33,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Мероприятие № 8 Стройконтроль по кап. ремонту а/дороги по ул. Новоселов х. Маркин | Прочие | 2 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 12,6 |  | 12,6 | 12,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 12,6 |  | 12,6 | 12,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мероприятие № 9 Коммунальные услуги | Прочие | 1,2,3,4 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 361,3 |  | 361,3 | 361,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 361,3 |  | 361,3 | 361,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Мероприятие № 10 Содержание и ремонт уличного освещения | Прочие | 1,2,3,4 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 164,9 |  | 164,9 | 164,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 164,9 |  | 164,9 | 164,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Мероприятие № 11 Устройство уличного освещения | Капитальные вложения | 3 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 99,1 |  | 99,1 | 99,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 99,1 |  | 99,1 | 99,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Мероприятие № 12 Опломбировка приборов уличного освещения | Прочие | 2 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 0,9 |  | 0,9 | 0,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 0,9 |  | 0,9 | 0,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Мероприятие № 13 Содержание зеленых насаждений | Прочие | 1,2,3,4 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 223,4 |  | 223,4 | 223,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 223,4 |  | 223,4 | 223,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Мероприятие № 14 Спил сухих деревьев | Прочие | 3 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 35,9 |  | 35,9 | 35,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 35,9 |  | 35,9 | 35,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Мероприятие № 15 Приобретение саженцев | Прочие | 1 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 68,9 |  | 68,9 | 68,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 68,9 |  | 68,9 | 68,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Мероприятие № 16 Приобретение мотокосы Строительный контроль по ремонту площадки и пешеходной дорожки у пожарного гидранта по ул. Транспортная | Капитальные вложения | 2 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 9,4 |  | 9,4 | 9,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 9,4 |  | 9,4 | 9,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Мероприятие № 17 Исследование воды в колодцах | Прочие | 2 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 11,2 |  | 11,2 | 11,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 11,2 |  | 11,2 | 11,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Мероприятие № 18 работы по благоустройству несовершеннолетними | Прочие | 3 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 18,6 |  | 18,6 | 18,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 18,6 |  | 18,6 | 18,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Мероприятие № 19 Противоклещевая обработка | Прочие | 2 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 11,3 |  | 11,3 | 11,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 11,3 |  | 11,3 | 11,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Мероприятие № 20 Текущая уборка кладбищ | Прочие | 2,3 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 6,5 |  | 6,5 | 6,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 6,5 |  | 6,5 | 6,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Мероприятие № 21 разработка ген. схемы очистки территории Мокрологского сельского поселения | Прочие | 3 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 9,0 |  | 9,0 | 9,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 9,0 |  | 9,0 | 9,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Мероприятие № 22 Приобретение табличек | Капитальные вложения | 2 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 2,4 |  | 2,4 | 2,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 2,4 |  | 2,4 | 2,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

Ведущий специалист по делопроизводству

и архивной работе                                                                                    М.А.Кожевникова

Таблица 2 к приложению

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных

мероприятий долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Мокрологского сельского поселения на 2010 – 2015 годы» за 2012 год

по состоянию на 1 января 2013 года

| Наименование меро приятия | Показатели результативности долгосрочных целевых программ | Объем ассигнований (тыс. руб.) |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование результативности | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. руб.) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего по программе |  | 2502,6 | 2498,2 | 99,8 % |
| Выполнение работ по устранению повреждений дорожного покрытия а/д п. Новозарянский ул. Транспортная | Увеличение протяженности участков автомобильных дорог местного значения и тротуаров, на которых выполнен ремонт с целью доведения их до нормативных требований | 199,3 | 199,3 | 100 % |
| Выполнение работ по устранению повреждений дорожного покрытия а/д х. Маркин | Увеличение протяженности участков автомобильных дорог местного значения и тротуаров, на которых выполнен ремонт с целью доведения их до нормативных требований | 100,0 | 100,0 | 100 % |
| Обслуживание и содержание дорог | Сохранность имеющихся действующих сетей уличного освещения | 34,2 | 34,2 | 100 % |
| Капитальный ремонт а/дороги по ул. Новоселов х. Маркин | Увеличение протяженности участков автомобильных дорог местного значения и тротуаров, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований | 1065,5 | 1061,1 | 99,6 % |
| Разметка дорог | Обеспечение комфортного проживания населения, безопасного движения транспортных средств | 34,6 | 34,6 | 100 % |
| Изготовление технических планов а/дорог п. Новощербаков ул.Свободная П. Мокрый Лог ул. Рослова | Соответствие требованиям Законодательства | 33,9 | 33,9 | 100 % |
| Строительный контроль по кап. ремонту по ул. Новоселов х. Маркин | Проверка качества ремонта на соответствие нормативным требованиям | 12,6 | 12,6 | 100 % |
| Коммунальные услуги | Снижение затрат на оплату электроэнергии до 70 %, в соответствии с программой сбережения энергоресурсов | 361,3 | 361,3 | 100 % |
| Содержание и ремонт уличного освещения | Сохранность имеющихся действующих сетей уличного освещения | 164,9 | 164,9 | 100 % |
| Устройство уличного освещения в х. Маркин | Обеспечение комфортного проживания населения, безопасного движения транспортных средств и улучшение облика поселения в вечернее и ночное время суток | 99,1 | 99,1 | 100 % |
| Содержание и ремонт уличного освещения | Сохранность имеющихся действующих сетей уличного освещения | 346,0 | 346,0 | 100 % |
| Опломбирование приборов уличного освещения | Применение новых технологий и оборудования для улучшения качества жизни населения | 0,9 | 0,9 | 100 % |
| Содержание зеленых насаждений | Увеличено количество высаживаемых деревьев за год до 2000 шт., увеличена общая площадь цветочного оформления поселения до 6000 м2, увеличена общая площадь отремонтированных газонов до 1700 м2 | 223,4 | 223,4 | 100 % |
| Приобретение саженцев | Совершенствование эстетического вида Мокрологского сельского поселения | 68,9 | 68,9 | 100 % |
| Приобретение мотокосы | Совершенствование эстетического вида Мокрологского сельского поселения | 9,4 | 9,4 | 100 % |
| Работы по благоустройству несовершеннолетними | Привлечение молодежи к работам на благоустройство территории своего поселения | 18,6 | 18,6 | 100 % |
| Спил сухих деревьев | Повышение качества жизни населения | 35,9 | 35,9 | 100 % |
| Противоклещевая обработка | Повышение качества жизни населения | 11,3 | 11,3 | 100 % |
| Исследование воды в колодца | Повышение качества жизни населения | 11,2 | 11,2 | 100 % |
| Приобретение адресных табличек | Совершенствование эстетического вида Мокрологского сельского поселения | 2,4 | 2,4 | 100 % |
| Текущая уборка кладбищ | Совершенствование эстетического вида Мокрологского сельского поселения | 6,5 | 6,5 | 100 % |
| Разработка ген. схемы очистки территории Мокрологского сельского поселения | Совершенствование эстетического вида Мокрологского сельского поселения | 9,0 | 9,0 | 100 % |

Ведущий специалист по делопроизводству

и архивной работе                                                                                        М.А.Кожевникова