Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Мокрологское сельское  поселение»

Администрация Мокрологского сельского  поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2013                                         №  125                             п. Новозарянский

Об утверждении  отчета по реализации долгосрочной

целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных

домов и создание условий для управления многоквартирными

домами, инвентаризации и технической паспортизации жилищного

фонда на территории Мокрологского сельского поселения

в 2010-2015 годах» за  1 полугодие 2013 года

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, в целях выполнения постановления Администрации Мокрологского сельского поселения № 1 от 11.01.2010 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Мокрологского сельского поселения Октябрьского района:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет по реализации долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Мокрологского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2010 – 2015 годы» за 1 полугодие 2013 года, согласно приложения .

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Мокрологского сельского поселения Г.В.Кочина.

Глава Мокрологского

сельского поселения							Е.И.Каргина

- ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами, инвентаризации и технической паспортизации жилищного фонда на территории Мокрологского сельского поселения в 2010-2015 годах»

за 1 полугодие 2013 года

| № п/и | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, |  | Сроки выполнения | Муниципа- льный заказчик -главный распоряди- |  | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований | Фактически доведено объемов финансирования до |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджет- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прочие расходы) |  |  | тель средств бюджета поселения |  |  | на текущий год (тыс. рублей) | получателей средств бюджета поселения за |  |  | ных ассигнований |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | отчетный |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | период (тыс. рублей) |  |  |  |
| L | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | всего | 1691,5 | 1691,5 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 1691,5 |  | 1691,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие № 1 Оперативное обслуживание территории и потенциально – опасных объектов | Прочие | 3 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 1691,5 |  | 1691,5 | 0,0 |  |
|  | Капитальный ремонт кровли жилого дома № 4 по ул. Молодежная х. Маркин |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 1691,5 |  | 1691,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

Ведущий специалист по делопроизводству

и архивной работе                                                                                        М.А.Кожевникова