РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Мокрологское сельское поселение»

Администрация Мокрологского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2019              	   	            № 36			          п. Новозарянский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Мокрологского сельского поселения  «Капитальный

ремонт многоквартирных домов в Мокрологском

сельском поселении» за 2018 год

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлениями Администрации Мокрологского сельского поселения от 03.09.2013 № 166 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мокрологского сельского поселения», № 167 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации  муниципальных программ Мокрологского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Мокрологского сельского поселения «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Мокрологском сельском поселении» за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Мокрологского сельского поселения.

- 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Магелланова М.Е.

Глава Администрации

Мокрологского сельского поселения                                            Г.В.Кочин

Приложение

к постановлению Администрации

Мокрологского сельского поселения

от 28.02.2019   № 24

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Мокрологского сельского поселения «Капитальный ремонт многоквартирных домов

в Мокрологском сельском поселении» за 2018 год

- Основные результаты

1.Общие положения:

Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Мокрологском сельском поселении» утверждена постановлением Администрации Мокрологского сельского поселения от 30.09.2013 № 192.

Общий  объем  программы в 2018г. составил 0,0 тыс. руб., из них:

- средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- средства местного бюджета 0,0 тыс. руб.

2. Исполнение программных мероприятий.

Целями муниципальной программы являются:

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

Повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

Создание условий для выполнения обязательств муниципального образования по проведению капитального ремонта жилищного фонда и обеспечение управления им собственниками помещений в многоквартирных домах.

Муниципальная программа направлена на решение следующих задач:

Проведение капитального ремонта многоквартирных домов;

Увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда;

Повышение надежности конструктивных элементов зданий;

Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций;

Создание условий для экономии эксплуатационных расходов.

Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Общая площадь жилых домов, обеспеченных эксплуатационной надежностью;

Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт;

Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы позволит:

Повысить качество жизни населения

Улучшить техническое состояния многоквартирных домов.

- Оценка эффективности реализации Программы

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Мокрологского сельского поселения «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Мокрологском сельском поселении» за 2018 год приведен в приложении 1 к настоящему отчету.

Сведения о степени выполнения подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Мокрологского сельского поселения «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Мокрологском сельском поселении» за 2018 год приведен в приложении 2 к настоящему отчету.

Отчет об использовании средств бюджета Мокрологского сельского поселения на реализацию муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Мокрологском сельском поселении» за 2018 год приведен в приложении 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Мокрологского сельского поселения «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Мокрологском сельском поселении» за 2018 год приведен в приложении 4 к настоящему отчету.

Начальник финансово

экономической службы                                                                                                         И.А.Русова

Приложение 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Мокрологского сельского поселения

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы Мокрологского сельского поселения
«Капитальный ремонт многоквартирных домов в Мокрологском сельском поселении»

| № п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | Отчетный год, план | Отчетный год, факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Мокрологского сельского поселения «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Мокрологского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь жилых домов, обеспеченных эксплуатационной надежностью. | м2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2. | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт. | единиц | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. | Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт. | м2 | 0 | 0 | 0 | - |

Приложение 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Мокрологского сельского поселения

Сведения о степени выполнения

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Мокрологского сельского поселения

«Капитальный ремонт многоквартирных домов в Мокрологском сельском поселении»

| - № п/п | - Номер и наименование основного мероприятия | - Ответственный за исполнитель | - Плановый срок |  | - Фактический срок |  | - Результаты |  | - Проблемы, возникшие в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - начала реализации | - окончания реализации | - начала реализации | - окончания реализации | - запланированные | - достигнутые |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |  | - 7 |  | - 8 |
|  | Муниципальная программа Мокрологского сельского поселения «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Мокрологском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Мокрологском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2. | Основное мероприятие 1 Мероприятия по приведению объектов Мокрологского сельского поселения в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей. | - Администрация Мокрологского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | Повышение качества жизни населения |  | - |
| - 3. | Основное мероприятие 2 Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов | - Администрация Мокрологского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | Улучшение технического состояния многоквартирных домов |  | - |
| - 4. | Основное мероприятие 3 Создание условий для управления многоквартирными домами | - Администрация Мокрологского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | Повышение качества жизни населения |  | - |

Приложение 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Мокрологского сельского поселения

Отчет об использовании средств бюджета Мокрологского сельского поселения

на реализацию муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Мокрологском сельском поселении»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Мокрологском сельском поселении» | Администрация Мокрологского сельского поселения | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 1. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Мокрологском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Мероприятия по приведению объектов Мокрологского сельского поселения в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей. | Администрация Мокрологского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов | Администрация Мокрологского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Создание условий для управления многоквартирными домами | Администрация Мокрологского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 4

к отчету о реализации муниципальной

программы Мокрологского сельского поселения

Информация о расходах

областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной
программы Мокрологского сельского поселения «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Мокрологском сельском поселении»

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Мокрологском сельском поселении» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Информация

о завершенных в течение года мероприятиях муниципальной программы  «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Мокрологском сельском поселении» в 2018 году

Программа предусматривает мероприятия, способные активно улучшить состояние жилищного фонда муниципального образования, снизить аварийность и потери теплоресурсов на объектах, улучшить обеспечение населения водой нормативного качества и в целом повысить комфортность проживания населения.

Основные мероприятия :

1. Мероприятия по приведению объектов Мокрологского сельского поселения в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей.

В рамках данного мероприятия предусматривается выполнение работ по повышению эксплуатационной надежности жилых домов. Мероприятие реализуется при выделении средств федерального, областного и местного бюджетов на соответствующий финансовый год.

2. Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов.

Данное мероприятие осуществляется с целью улучшения технического состояния многоквартирных домов. Мероприятие реализуется при выделении средств областного и местного бюджетов на соответствующий финансовый год.

3. Создание условий для управления многоквартирными домами.

Мероприятие реализуется в целях развития и поддержки инициативы граждан, принимающих активное участие в благоустройстве и содержании домов, придомовых территорий.

Начальник финансово

экономической службы                                                                                                         И.А.Русова