Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Мокрологское сельское  поселение»

Администрация Мокрологского сельского  поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2013                                               №  34                             п. Новозарянский

Об утверждении  отчета по реализации долгосрочной

целевой программы «Строительство, реконструкция и

капитальный ремонт систем инженерной инфраструктуры

Мокрологского сельского поселения на 2010 – 2015 годы»

за 2012 год

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, в целях выполнения постановления Администрации Мокрологского сельского поселения № 1 от 11.01.2010 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Мокрологского сельского поселения Октябрьского района:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет по реализации долгосрочной целевой программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт систем инженерной инфраструктуры Мокрологского сельского поселения на 2010 – 2015 годы» за 2012 год, согласно приложения .

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Мокрологского сельского поселения Г.В.Кочина.

Глава Мокрологского

сельского поселения							             Е.И.Каргина

Приложение

к постановлению Администрации

Мокрологского  сельского поселения

от 04.03.2013 № 34

ОТЧЕТ

о выполнении работ по муниципальной долгосрочной целевой программе  "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт систем инженерной инфраструктуры Мокрологского сельского поселения на 2010-2015 годы "  за 2012 год

Постановлением Администрации Мокрологского сельского поселения от 17.10.2011 № 98 утверждена Программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт систем инженерной инфраструктуры Мокрологского сельского поселения на 2010-2015 годы».

Муниципальным заказчиком муниципальной долгосрочной целевой программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт систем инженерной инфраструктуры Мокрологского сельского поселения на 2010-2015 годы» являлась Администрация Мокрологского сельского поселения.

Исполнителем мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт систем инженерной инфраструктуры Мокрологского  сельского поселения на 2010-2015 годы» выступала  Администрация Мокрологского сельского поселения.

- снижение производственных затрат путем внедрения современных технологий;

- создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации систем водоснабжения;

- обеспечение доступности услуг водоснабжения для потребителей.

Ставились следующие задачи муниципальной долгосрочной целевой программой «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт систем инженерной инфраструктуры Мокрологского сельского поселения на 2010-2015 годы»:

- ликвидация аварий на водопроводных сетях, обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды;;

- увеличение мощности сетей и сооружений в результате реконструкции;

- модернизация существующих сетей, имеющих недостаточную пропускную способность;

- уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду в результате аварий.

Администрация Мокрологского сельского поселения в 2012 году  осуществляла свою деятельность по созданию благоприятных условий для жителей Мокрологского сельского поселения в соответствии с полномочиями определенными ст. 14  Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Мокрологское сельское поселение», Конституцией  Российской Федерации, Федеральным законодательством, законодательством Ростовской области, нормативно-правовыми актами, принятыми  Собранием депутатов Мокрологского сельского поселения и Администрацией Мокрологского сельского поселения.

По результатам работы за 2012 год сформирован отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по  муниципальной долгосрочной  целевой программе «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт систем инженерной инфраструктуры Мокрологского сельского поселения на 2010-2015 годы»,  по состоянию на 01 января 2013 года  (Таблица 1,2).

В ходе реализации муниципальной  долгосрочной целевой  программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт систем инженерной инфраструктуры Мокрологского сельского поселения на 2010-2015 годы» за 2012 год достигнуты следующие результаты:

- Обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя.

Бюджетная эффективность выполнения муниципальной долгосрочной целевой программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт систем инженерной инфраструктуры Мокрологского сельского поселения на 2010-2015 годы» определяется как степень реализации расходных обязательств.

Оценка бюджетной эффективности выполнения муниципальной долгосрочной целевой программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт систем инженерной инфраструктуры Мокрологского сельского поселения на 2010-2015 годы» за 2012 год  выглядит следующим образом:

Эбюд = ( 170,7 / 170,7 ) х 100 = 100 %

Анализ реализации Программы показал, что ее программные цели и ожидаемые социально – экономические результаты достигнуты.

Ведущий специалист по делопроизводству

и архивной работе                                                                                           Кожевникова М.А.

- Таблица 1 к приложению

- ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт систем инженерной инфраструктуры Мокрологского сельского поселения на 2010-2015 годы»

по состоянию на «_01 » января 2013 года

| № п/и | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, |  | Сроки выполнения | Муниципа- льный заказчик -главный распоряди- | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований |  | Фактически доведено объемов финансирования до |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  | Причины неисполнения плана бюджет- |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прочие расходы) |  |  | тель средств бюджета поселения |  | на текущий год (тыс. рублей) |  | получателей средств бюджета поселения за |  |  |  | ных ассигнований |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | отчетный |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | период (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| L | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  | всего | 170,7 |  | 170,7 |  | 170,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 170,7 |  | 170,7 |  | 170,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие № 1 Оперативное обслуживание территории и потенциально – опасных объектов | Прочие расходы | 3 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 44,0 |  | 44,0 |  | 44,0 |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт водопроводных сетей х. Маркин ул. Жорина |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 44,0 |  | 44,0 |  | 44,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие № 2 Содержание внутрипоселковых дорог | Прочие расходы | 4 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 39,4 |  | 39,4 |  | 39,4 |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт водопроводных сетей п. Новозарянский ул. Дзержинского |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 39,4 |  | 39,4 |  | 39,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие № 3 Обоснование расчетов для изготовления ПСД на реконструкцию водопроволных сетей п. Новозарянский | Прочие расходы | 4 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие № 4 Изготовление техпланов на водопроводные сети и сети водоотведения | Прочие расходы | 4 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 16,8 |  | 16,8 |  | 16,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 16,8 |  | 16,8 |  | 16,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие № 5 Техническая инвентаризация и паспортизация водопроводных сетей И сетей водоотведения | Прочие расходы | 4 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 30,4 |  | 30,4 |  | 30,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 30,4 |  | 30,4 |  | 30,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятие № 6 Приобретение люков | Прочие расходы | 2 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятие № 7 Приобретение насоса | Капитальные вложения | 1 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 15,1 |  | 15,1 |  | 15,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 15,1 |  | 15,1 |  | 15,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ведущий специалист по делопроизводству

и архивной работе                                                                                       М.А.Кожевникова

Таблица 2 к приложению

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных

мероприятий долгосрочной целевой программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт систем инженерной инфраструктуры Мокрологского сельского поселения

на 2010 – 2015 годы» за 2012 год

по состоянию на 1 января 2013 года

| Наимено вание меро приятия | Показатели результативности долгосрочных целевых программ | Объем ассигнований (тыс. руб.) |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование результативности | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. руб.) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего по программе |  | 170,7 | 170,7 | 100 % |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей х. Маркин ул. Жорина | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | 44,0 | 44,0 | 100 % |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей п. Новозарянский ул. Дзержинского | Бесперебойная подача питьевой воды жителям п. Новозарянский | 39,4 | 39,4 | 100 % |
| Обоснование расчетов для изготовления ПСД на реконструкцию водопроводных сетей п.Новозарянский | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | 20,0 | 20,0 | 100 % |
| Изготовление техпланов на водопроводные сети и сети водоотведения | Оформление права собственности | 16,8 | 16,8 | 100 % |
| Техническая инвентаризация и паспортизация водопроводных сетей и сетей водоотведения | Оформление права собственности | 30,4 | 30,4 | 100 % |
| Приобретение люков | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | 5,0 | 5,0 | 100 % |
| Приобретение насоса | Бесперебойная подача питьевой воды жителям п. Новозарянский | 15,1 | 15,1 | 100 % |

Ведущий специалист по делопроизводству

и архивной работе                                                                                           М.А.Кожевникова