Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Мокрологское сельское  поселение»

Администрация Мокрологского сельского  поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2013                                              №  126                             п. Новозарянский

Об утверждении  отчета по реализации долгосрочной

целевой программы «Строительство, реконструкция и

капитальный ремонт систем инженерной инфраструктуры

Мокрологского сельского поселения на 2010 – 2015 годы»

за 1 полугодие 2013 года

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, в целях выполнения постановления Администрации Мокрологского сельского поселения № 1 от 11.01.2010 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Мокрологского сельского поселения Октябрьского района:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет по реализации долгосрочной целевой программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт систем инженерной инфраструктуры Мокрологского сельского поселения на 2010 – 2015 годы» за 1 полугодие 2013 года, согласно приложения .

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Мокрологского сельского поселения Г.В.Кочина.

Глава Мокрологского

сельского поселения							             Е.И.Каргина

- ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт систем инженерной инфраструктуры Мокрологского сельского поселения на 2010-2015 годы»

за 1 полугодие 2013 года

| № п/и | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, |  | Сроки выполнения | Муниципа- льный заказчик -главный распоряди- | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований |  | Фактически доведено объемов финансирования до |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  | Причины неисполнения плана бюджет- |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прочие расходы) |  |  | тель средств бюджета поселения |  | на текущий год (тыс. рублей) |  | получателей средств бюджета поселения за |  |  |  | ных ассигнований |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | отчетный |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | период (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| L | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  | всего | 2395,8 |  | 2395,8 |  | 55,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 2113,0 |  | 2113,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 282,8 |  | 282,8 |  | 55,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие № 1 Оперативное обслуживание территории и потенциально – опасных объектов | Прочие расходы | 3 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 2306,8 |  | 2306,8 |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Разработка ПСД на реконструкцию распределительных водопроводных сетей П. Новозарянский |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 2113,0 |  | 2113,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 193,8 |  | 193,8 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие № 2 Содержание внутрипоселковых дорог | Прочие расходы | 2 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 28,5 |  | 28,5 |  | 28,4 |  |  |  |
|  | Изготовление тех.планов |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 28,5 |  | 28,5 |  | 28,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие № 3 Проверка достоверности определения сметной стоимости проектных работ по рекострукции распределительных водопроводных сетей | Прочие расходы | 1 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие № 4 Изготовление схемы водопровода | Прочие расходы | 3-4 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 48,0 |  | 48,0 |  | 14,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 48,0 |  | 48,0 |  | 14,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие № 5 Приобретение люков | Прочие расходы | 2 квартал |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | всего |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ведущий специалист по делопроизводству

и архивной работе                                                                                           М.А.Кожевникова