РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Мокрологское сельское поселение»

Администрация Мокрологского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01.2025                                              № 15                                 п. Новозарянский

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Мокрологского

сельского поселения «Комплексное развитие

сельских территорий» за 2024 год

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлениями Администрации Мокрологского сельского поселения от 01.11.2018 № 195 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мокрологского сельского поселения Октябрьского района», № 196 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Мокрологского сельского поселения Октябрьского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Мокрологского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий» за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Мокрологского сельского поселения.

- 3. Контроль   за выполнением  настоящего постановления возложить на начальника финансово экономической службы  Русову И.А.

Глава Администрации

Мокрологского сельского поселения                                          Г.В.Кочин

Приложение

к постановлению Администрации

Мокрологского сельского поселения

от 21.01.2025 № 15

Отчет

о реализации муниципальной программы
Мокрологского сельского поселения

«Комплексное развитие сельских территорий» за  2024  год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях повышение уровня благоустройства дворовых территорий Мокрологского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Мокрологского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной          постановлением «Об утверждении муниципальной программы Мокрологского сельского поселения Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» Администрации Мокрологского сельского поселения № 79 от 05.07.2024    (далее   -   муниципальная программа), ответственным   исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

1. созданы условия для обеспечения улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и развития кадрового потенциала на селе;

2. оказано содействие улучшению инфраструктурного обустройства сельских территорий.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,

а также сведения о достижении контрольных событий

муниципальной программы

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В   рамках   подпрограммы    1    «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях», предусмотрена реализация основного мероприятия, контрольного события.

Основное мероприятие	1.1. «Содействие занятости сельского населения» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты:  снижение кадрового дефицита на селе, приток квалифицированных работников в сельскую местность.

В   рамках   подпрограммы    2    «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях», предусмотрена реализация основных мероприятий, контрольных событий.

Основное мероприятие	 2.1. «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты:  Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом и водой, а также развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры.

Основное мероприятие	 2.2. «Благоустройство сельских территорий, в том числе: Благоустройство Парковой зоны по адресу: Россия, Ростовская область, Октябрьский район, п. Новозарянский» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты:  Создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения.

Основное мероприятие	 2.3. «Создание современного облика сельских территорий» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты:  Создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения.

Сведения о выполнении основных мероприятий,  а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2024 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

совершенствование жилищной и инженерно-коммунальной инфраструктуры;

развитие дорожно-транспортной инфраструктуры сельских территорий;

создание условий для увеличения среднемесячных располагаемых ресурсов сельских домохозяйств.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем   запланированных расходов   на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 2388,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет -438,8 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из     федерального и областного      бюджета – 1950,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники -0,00 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Мокрологского сельского поселения № 116 от 12.12.2024 «О внесении изменение в решение Собрания депутатов Мокрологского сельского поселения № 83 от 22.12.2023 «О бюджете Мокрологского сельского поселения Октябрьского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 2388,9 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 2388,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет -438,8 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из федерального и  областного     бюджета -1950,1 тыс. рублей.

Исполнение   расходов   по   муниципальной   программе составило

2388,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет -438,5 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из   федерального и   областного     бюджета – 1950,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники -0,00 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил
0,4 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию муниципальной программы за	год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за	 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной
программы предусмотрен один показатель ,фактические  значения  соответствуют  плановым.

Показатель 1.1. «Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий» - плановое значение 1 ед., фактическое значение 1ед.

Показатель 1.2. «Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты по созданию современного облика сельских территорий» - плановое значение 1 ед., фактическое значение 1ед.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя по всем вышеуказанным показателям- 100 %

Суммарная    оценка    степени    достижения    целевых показателей

муниципальной программы составляет 100 %, что характеризует 	высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, 
составляет 100 %,  что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 100  %    плановое значение, фактическое значение 100%.

- Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

2388,5 тыс. рублей /2388,9 тыс. рублей

- Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

2388,5 тыс. руб. /2388,9 тыс. руб. =1,

в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

При формировании бюджета поселения на очередной финансовый год и на плановый период проводится анализ бюджетных расходов, для дальнейшей оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы. В 2025 году реализация  муниципальной программы Мокрологского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий» будет продолжена.

Старший инспектор по делопроизводству

и архивной работе                                                                 М.П.Фомина

- Приложение № 1

- к отчету о реализации

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1: Содействие занятости сельского населения | Администрация Мокрологского сельского поселения» | 2030 | 2024 | 2030 | Снижение кадрового дефицита на селе, приток квалифицированных работников в сельскую местность | Снижение кадрового дефицита на селе, приток квалифицированных работников в сельскую местность |  |
| Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2.1: Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях | Администрация Мокрологского сельского поселения» | 2030 | 2024 | 2030 | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения. Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом и водой, а также развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения. Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом и водой, а также развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры |  |
| 3 | Основное мероприятие 2.2: Благоустройство сельских территорий, в том числе: Благоустройство Парковой зоны по адресу: Россия, Ростовская область, Октябрьский район, п. Новозарянский | Администрация Мокрологского сельского поселения» | 2030 | 2024 | 2030 | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения |  |
| 4 | Основное мероприятие 2.3: Создание современного облика сельских территорий | Администрация Мокрологского сельского поселения» | 2030 | 2024 | 2030 | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения |  |

- Приложение № 2

- к отчету о реализации

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2024 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» | Всего | 2388,9 | 2388,9 | 2388,5 |
|  | местный бюджет | 438,8 | 438,8 | 438,5 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 1950,1 | 1950,1 | 1950 |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | 1911,0 | 1911,0 | 1911,0 |
|  | - областного бюджета | 39,1 | 39,1 | 39,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» | Всего | 2388,9 | 2388,9 | 2388,5 |
|  | местный бюджет | 438,8 | 438,8 | 438,5 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 1950,1 | 1950,1 | 1950 |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | 1911,0 | 1911,0 | 1911,0 |
|  | - областного бюджета | 39,1 | 39,1 | 39,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1 Содействие занятости сельского населения | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2. «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1 Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.2. Благоустройство сельских территорий, в том числе: Благоустройство Парковой зоны по адресу: Россия, Ростовская область, Октябрьский район, п. Новозарянский | Всего | 2388,9 | 2388,9 | 2388,5 |
|  | местный бюджет | 438,8 | 438,8 | 438,5 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 1950,1 | 1950,1 | 1950 |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | 1911,0 | 1911,0 | 1911,0 |
|  | - областного бюджета | 39,1 | 39,1 | 39,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.3. Создание современного облика сельских территорий | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

- Приложение № 3

- к отчету о реализации

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Муниципальная программа Мокрологского сельского поселения Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1.1. Доля Численность обучающихся по ученическим договорам и договорам о целевом обучении в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и обучающихся в иных образовательных организациях | процентов | 58,4 | 61,4 | 61,4 |  |
| Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 2.1. Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | процентов | 58,4 | 61,4 | 61,4 |  |
| 1.1. | Показатель 2.2. Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты по созданию современного облика сельских территорий | процентов | 58,4 | 61,4 | 61,4 |  |