Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Мокрологское сельское поселение»

Администрация  Мокрологского  сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2013                                             № 195                           п. Новозарянский

Об утверждении муниципальной Программы

Мокрологского сельского поселения

«Благоустройство в Мокрологском

сельском поселении»

В соответствии с постановлением Администрации Мокрологского сельского поселения от 03.09.2013 № 166  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мокрологского сельского поселения» распоряжением Администрации Мокрологского сельского поселения от 23.08.2013 № 29 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Мокрологского сельского поселения Октябрьского района», Уставом муниципального  образования «Мокрологское сельское поселение»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Муниципальную Программу Мокрологского сельского поселения «Благоустройство в Мокрологском сельском поселении», согласно приложению.

2. Признать утратившими силу с 01.01.2014 г.:

постановление Администрации Мокрологского сельского поселения от 17.10.2011 № 94 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Мокрологского сельского поселения на 2010-2015 годы»;

постановление Администрации Мокрологского сельского поселения от 28.03.2012 № 28 «О внесении изменений в постановление № 94 от 17.10.2011 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Мокрологского сельского поселения на 2010-2015 годы»;

постановление Администрации Мокрологского сельского поселения от 29.06.2012 № 76 «О внесении изменений в постановление № 94 от 17.10.2011 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Мокрологского сельского поселения на 2010-2015 годы»;

постановление Администрации Мокрологского сельского поселения от 20.07.2012 № 98 «О внесении изменений в постановление № 94 от 17.10.2011 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Мокрологского сельского поселения на 2010-2015 годы»;

постановление Администрации Мокрологского сельского поселения от 28.09.2012 № 166 «О внесении изменений в постановление № 94 от 17.10.2011 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Мокрологского сельского поселения на 2010-2015 годы»;

постановление Администрации Мокрологского сельского поселения от 05.10.2012 № 177 «О внесении изменений в постановление № 94 от 17.10.2011 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Мокрологского сельского поселения на 2010-2015 годы»;

постановление Администрации Мокрологского сельского поселения от 28.11.2012 № 195 «О внесении изменений в постановление № 94 от 17.10.2011 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Мокрологского сельского поселения на 2010-2015 годы»;

постановление Администрации Мокрологского сельского поселения от 27.12.2012 № 222 «О внесении изменений в постановление № 94 от 17.10.2011 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Мокрологского сельского поселения на 2010-2015 годы»;

постановление Администрации Мокрологского сельского поселения от 10.01.2013 № 1 «О внесении изменений в постановление № 94 от 17.10.2011 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Мокрологского сельского поселения на 2010-2015 годы»;

постановление Администрации Мокрологского сельского поселения от 28.03.2013 № 48 «О внесении изменений в постановление № 94 от 17.10.2011 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Мокрологского сельского поселения на 2010-2015 годы»;

постановление Администрации Мокрологского сельского поселения от 25.04.2013 № 76 «О внесении изменений в постановление № 94 от 17.10.2011 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Мокрологского сельского поселения на 2010-2015 годы»;

постановление Администрации Мокрологского сельского поселения от 06.05.2013 № 82 «О внесении изменений в постановление № 94 от 17.10.2011 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Мокрологского сельского поселения на 2010-2015 годы»;

постановление Администрации Мокрологского сельского поселения от 20.06.2013 № 102 «О внесении изменений в постановление № 94 от 17.10.2011 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Мокрологского сельского поселения на 2010-2015 годы»;

постановление Администрации Мокрологского сельского поселения от 10.07.2013 № 121 «О внесении изменений в постановление № 94 от 17.10.2011 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Мокрологского сельского поселения на 2010-2015 годы»;

постановление Администрации Мокрологского сельского поселения от 02.08.2013 № 141 «О внесении изменений в постановление № 94 от 17.10.2011 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Мокрологского сельского поселения на 2010-2015 годы»;

постановление Администрации Мокрологского сельского поселения от 30.09.2013 № 180 «О внесении изменений в постановление № 94 от 17.10.2011 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Мокрологского сельского поселения на 2010-2015 годы»;

постановление Администрации Мокрологского сельского поселения от 24.10.2013 № 211 «О внесении изменений в постановление № 94 от 17.10.2011 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Мокрологского сельского поселения на 2010-2015 годы»;

постановление Администрации Мокрологского сельского поселения от 28.11.2013 № 254 «О внесении изменений в постановление № 94 от 17.10.2011 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Мокрологского сельского поселения на 2010-2015 годы»;

постановление Администрации Мокрологского сельского поселения от 20.12.2013 № 283 «О внесении изменений в постановление № 94 от 17.10.2011 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Мокрологского сельского поселения на 2010-2015 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Мокрологского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Мокрологского сельского поселения Кочина Г.В.

| Глава Мокрологского сельского поселения | Е.И.Каргина |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению

Администрации Мокрологского

сельского поселения

от 30.09.2013 г. № 195

Муниципальная программа Мокрологского сельского поселения

« Благоустройство в Мокрологском сельском поселении»

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Благоустройство в Мокрологском сельском поселении»

| Наименование муниципальной программы | «Благоустройство в Мокрологском сельском поселении» (далее- муниципальная программа) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка; повышение качества жизни населения на территории Мокрологского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Мокрологского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки муниципальной программы | На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2014 г. - 31.12.2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | 1. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Благоустройство в Мокрологском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | 11887,8 тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода | 5-й год планового периода | 6-й год планового периода |
| Средства бюджета Мокрологского сельского поселения Октябрьского района | 11887,8 | 1507,0 | 1645,8 | 1747,0 | 1747,0 | 1747,0 | 1747,0 | 1747,0 |
| Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения. Улучшение состояния зелёного фонда поселения и повышение качества сельской среды для создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения |  |  |  |  |  |  |  |

1.Общая характеристика текущего состояния сферы благоустройства территории Мокрологского сельского поселения

Стратегией социально-экономического развития Мокрологского сельского поселения до 2020 года, определены основные цели улучшения состояния зелёного фонда сельского поселения и повышение качества сельской среды для создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения и его гостей.

В поселении основными источниками загрязнения атмосферного воздуха  являются следующие отрасли промышленности: автотранспорт.

Мокрологское сельское поселение  сталкивается с экологическими проблемами, типичными для современных поселений, а именно: недостаточной обеспеченностью зелеными насаждениями, ухудшением состояния  лесных угодий, низким уровнем экологической культуры населения.

Леса и зеленые насаждения имеют важное значение в очищении  воздуха, растительного покрова, разрушению почвы, загрязнению лесной среды и общему распаду лесных сообществ.

С целью сохранения и улучшения состояния зелёного фонда постоянно ведутся работы по содержанию и текущему ремонту зелёных насаждений скверов, парков, памятников поселения.

В поселении большое внимание уделяется вопросам уличного освещения.	В настоящее время система наружного освещения включает 11 пунктов управления освещением (щитовые). Общая протяженность линий наружного освещения составляет 13,2 км и имеет более 120  светильников. Качественное освещение современного поселения – необходимое условие его жизнедеятельности.

В 2012 году введены в эксплуатацию после реконструкции электрические сети в х. Маркин, х.Мокрый Керчик , в 2013 идет устройство уличного освещения в п. Новозарянском.

В Мокрологском сельском поселении приняты новые  Правила благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов на территории муниципального образования «Мокрологское сельское поселение». С целью обеспечения чистоты и порядка на территории поселения в рамках муниципальной программы будет продолжена работа по привлечению жителей  к выполнению на добровольной основе работ по уборке, благоустройству и озеленению территории населенных пунктов Мокрологского сельского поселения, а так же по привлечению индивидуальных предпринимателей и юридических лиц к работе по уборке и содержанию свободных  земель на основании соглашений, заключаемых между собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков  на проведение работ по уборке и содержанию свободных  земель.

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов, в их числе риски операционные, техногенные, экологические.

Операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой муниципальной программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.

Техногенные и экологические риски связаны с природными, климатическими явлениями и техногенными катастрофами.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается:

- формирование эффективной системы управления муниципальной программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя;

- проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а так же мероприятий муниципальной программы;

- планирование реализации муниципальной программы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач муниципальной программы.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые

конечные результаты, сроки и этапы реализации

муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка, повышением качества жизни населения на территории Мокрологского сельского поселения.

Ключевым показателем, характеризующим степень достижения стратегической цели, будет являться постоянное обеспечение чистоты и порядка, повышение качества жизни населения на территории поселения.

Для достижения указанной цели должна быть решена основная задача - поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения.

При выполнении вышеуказанной задачи будут улучшены благоприятные условия для проживания населения.

Муниципальная программа имеет следующие целевые показатели.

1. Содержание зелёных насаждений поселения

2. Содержание сетей уличного освещения

3. Оплата коммунальных услуг по уличному освещению

4. Прочие мероприятия по благоустройству.

Данные показатели указываются в натуральном выражении и характеризуют сохранение соответственно площадей и протяженностей объектов благоустройства, на которых проводится регулярное и качественное выполнение работ по благоустройству.

Сведения о показателях муниципальной программы и их значениях с разбивкой по годам представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

Сведения о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ, представлены в приложении 6 к муниципальной программе, сведения о методике расчёта показателей муниципальной программы - в приложении 7 к муниципальной программе.

Муниципальная программа носит постоянный характер.

В силу постоянного характера решаемой в рамках муниципальной программы задачи выделение отдельных этапов её реализации не предусматривается.

3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной

программы, обобщенная характеристика основных мероприятий

Для реализации муниципальной программы предусмотрена подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Благоустройство в Мокрологском сельском поселении». Муниципальной программой не предусматривается реализация  ведомственных целевых программ.

В рамках муниципальной программы реализуется 3 основных мероприятия:

- обслуживание зеленых насаждений - это содержание, капитальный и текущий ремонт зеленых насаждений - полив деревьев, кустарников, цветников, газонов; выкашивание и очистка газонов от опавших листьев и случайного мусора; прополка цветников, окучивание и разокучивание роз, кустарников и деревьев; обрезка деревьев (омолаживающая, санитарная), подсадка роз, кустарников, формирование газонов, удаление поросли, валка сухостойных и аварийно-опасных деревьев, посадка деревьев, кустарников, цветников, сохранение историко-архитектурных памятников, парков, скверов, зон отдыха, размещение малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, погрузка мусора, отлов безнадзорных животных; лесосохранные и лесовосстановительные мероприятия, установка урн);

-  оплата коммунальных услуг по уличному освещению;

- содержание сетей уличного освещения - обеспечение работоспособности сетей наружного освещения;

- прочие мероприятия по благоустройству, привлечение жителей, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц к работе по уборке и содержанию территории поселения.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 2 к муниципальной программе.

4. Информация по ресурсному обеспечению

муниципальной программы

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации муниципальной программы в 2014 - 2020 годах, будут приведены в соответствие с объёмами бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов Мокрологского сельского поселения  «О бюджете Мокрологского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Информация по ресурсному обеспечению реализации муниципальной программы по годам представлена в приложении 3, 4 к муниципальной программе.

5. Методика оценки эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) выполнения муниципальной программы, мониторинг и оценка степени, достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам муниципальной программы) и по итогам реализации муниципальной программы в целом как результативности программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом;

2) степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

3) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета.

Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом» базируется на анализе целевых показателей, приведенных в приложении к муниципальной программе и рассчитывается по формуле по каждому показателю:

Фi

Ci = ---------------------- ,

Пi

где:

Сi - степень достижения i - показателя муниципальной программы (процентов);

Фi - фактическое значение показателя;

Пi - установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

Значение показателя Сi должно быть больше либо равно единице.

Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» проводится по формуле:

ΣСi

Р = ---------------------------- х 100 %,

n

где:

Р - результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной программы.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности Р равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности Р равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности Р меньше 50%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы и эффективности использования средств областного бюджета производится по следующей формуле:

ФРi

П = ----------------------------------- х 100%,

ЗРi

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ФР - фактические расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;

ЗР - запланированные областным бюджетом расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.

Расчет эффективности использования средств муниципального бюджета на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:

П

Э = ----------------------------------- ,

Р

где:

Э - эффективность использования средств муниципального бюджета;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Р - показатель результативности реализации муниципальной программы.

В целях оценки эффективности использования средств муниципального бюджета при реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя эффективность использования средств муниципального бюджета Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

если значение показателя эффективность использования средств муниципального бюджета Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

если значение показателя эффективность использования средств муниципального бюджета Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

Проведения оценки эффективности муниципальной программы в течение реализации муниципальной программы производится не реже, чем один раз в год.

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов. В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования «Мокрологское сельское поселение».

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения  сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

В результате реализации  Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния  территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных  зелёных насаждений в поселении;

- создание зелёных зон для отдыха для населения;

К количественным показателям реализации Программы относятся:

-увеличение количества высаживаемых деревьев;

-увеличение площади цветочного оформления.

6. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной

программы «Благоустройство в Мокрологском сельском поселении»

6.1.Паспорт подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной

программы «Благоустройство в Мокрологском сельском поселении»

| Наименование подпрограмммы муниципальной программы | Обеспечение реализации муниципальной программы «Благоустройство в Мокрологском сельском поселении» (далее- подпрограмма муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели подпрограммы муниципальной программы | Комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка; повышение качества жизни населения на территории Мокрологского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы муниципальной программы | Администрация Мокрологского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки муниципальной программы | На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2014 г. - 31.12.2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы муниципальной программы, в том числе по годам | 11887,8 тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода | 5-й год планового периода | 6-й год планового периода |
| Средства бюджета Мокрологского сельского поселения Октябрьского района | 11887,8 | 1507,0 | 1645,8 | 1747,0 | 1747,0 | 1747,0 | 1747,0 | 1747,0 |
| Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения. Улучшение состояния зелёного фонда поселения и повышение качества сельской среды для создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения |  |  |  |  |  |  |  |

6.2.Общая характеристика текущего состояния сферы благоустройства территории Мокрологского сельского поселения

Природно-климатические условия  Мокрологского сельского поселения, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий.

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения.  Необходимо проводить реконструкцию существующих сетей, и строительство новых.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении.

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, которые могут привести к изменению сроков и (или) ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы муниципальной программы не менее чем на 10% от планового уровня.

Среди рисков реализации муниципальной программы необходимо выделить следующие:

Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы муниципальной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности подпрограммы муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников.

Реализации подпрограммы муниципальной программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменением внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы муниципальной программы.

Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных экономических показателей, такой риск для реализации подпрограммы муниципальной программы может быть качественно оценен как умеренный.

Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному ухудшению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных муниципальных образованиях, а также потребовать концентрации средств бюджетов на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для подпрограммы можно оценить как умеренный.

6.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые

конечные результаты, сроки и этапы реализации

подпрограммы муниципальной программы

Основной целью подпрограммы является  повышение комфортности условий проживания в поселении, в том числе

Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Мокрологское сельское поселение».

Повышение уровня внешнего благоустройства и
санитарного содержания  территории Мокрологского сельского поселения.

Совершенствование эстетического вида  Мокрологского сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды.

Активизацию работ по благоустройству территории поселения в границах поселения, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц.

-Развитие и поддержку инициатив жителей поселка по благоустройству, санитарной очистке придомовых территорий.

-Повышение общего  уровня благоустройства поселения.

-Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения.

Достижение цели программы осуществляется за счет решения задач -

-организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения.

-приведение в качественное состояние элементов благоустройства.

-привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.

-восстановление и реконструкция уличного освещения с установкой светильников;

В качестве показателя достижения цели и решения задачи программы предлагается следующий показатель:

-Процент содержания зеленых насаждений к общей площади зеленых насаждений поселения, тыс.м2.

-Процент содержания сетей уличного освещения к общей протяженности улиц, км.

Показатель позволит оценить результаты и будет способствовать повышению

Выполнение задачи программы позволит обеспечить ожидаемые результаты реализации программы:

- совершенствование эстетического состояния  территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных  зелёных насаждений в поселении;

- создание зелёных зон для отдыха для населения;

-увеличение количества высаживаемых деревьев;

-увеличение площади цветочного оформления.

Период реализации программы 2014-2020 годы. Этапы реализации не выделяются.

- 6.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

- муниципальной программы

Мероприятия направлены на улучшение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания Мокрологского сельского поселения.

Данные мероприятия предусматривают:

содержание наружных сетей уличного освещения;

содержание зеленых насаждений;

реконструкция сетей уличного освещения;

противоклещевую обработку;

прочие мероприятия, улучшающие эстетический вид поселка и т.д.

Реализация указанных мероприятий позволит повысить комфортность условий проживания в поселении.

6.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

муниципальной программы

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы муниципальной программы в 2014 - 2020 годах, будут приведены в соответствие с объёмами бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов Мокрологского сельского поселения  «О бюджете Мокрологского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы муниципальной программы по годам представлена в приложении 3, 4 к муниципальной программе.

Ведущий специалист по

делопроизводству и архивной работе			     М.А.Кожевникова

Приложение 1

к муниципальной программе

Мокрологского сельского поселения

«Благоустройство в  Мокрологском сельском поселении»

Сведения

о показателях(индикаторах) муниципальной программы Мокрологского сельского поселения «Благоустройство в Мокрологском сельском поселении» и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа Мокрологского сельского поселения «Благоустройство в Мокрологском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма муниципальной программы «Обеспечение муниципальной программы «Благоустройство в Мокрологском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содержание зелёных насаждений | тыс.м2 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 |
| 2. | Содержание сетей уличного освещения | км | 8,2 | 10,2 | 11,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| 3. | Устройство уличного освещения | км | 2,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Оплата коммунальных услуг по уличному освещению | Шт. свет | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |

Приложение 2

к муниципальной программе

Мокрологского сельского поселения

«Благоустройство в Мокрологском сельском поселении»

Перечень

подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы Мокрологского сельского поселения «Благоустройство в Мокрологском сельском поселении»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа Мокрологского сельского поселения «Благоустройство в Мокрологском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Благоустройство в Мокрологском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Обслуживание зеленых насаждений | Администрация Мокрологского сельского поселения, бюджетные предприятия | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | Ухудшение санитарного состояния и эстетического вида территории поселения, не достижение стратегической цели муниципальной программы | Показатель 1, 2, 3. |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Содержание сетей уличного освещения, оплата уличного освещения, устройство сетей уличного освещения | Администрация Мокрологского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере, повышение качества жизни населения | Недостижение стратегической цели муниципальной программы | Показатель 1, 2, 3. |
| 1.3 | Основное мероприятие 3. прочие мероприятия по благоустройству, привлечение жителей, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц к работе по уборке и содержанию территории поселения | Администрация Мокрологского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Благоустройство территории поселения | Недостижение стратегической цели муниципальной программы | Показатель 1, 2, 3. |

Приложение 3

к муниципальной программе

Мокрологского сельского поселения

«Благоустройство в Мокрологском сельском поселении»

РАСХОДЫ
бюджета Мокрологского сельского поселения на реализацию Муниципальной программы Мокрологского сельского поселения «Благоустройство в  Мокрологском сельском поселении»

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Благоустройство в Мокрологском сельском поселении | всего, в том числе: | 951 | – | – | – | 1507,0 | 1645,8 | 1747,0 | 1747,0 | 1747,0 | 1747,0 | 1747,0 |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Благоустройство в Мокрологском сельском поселении» | всего, в том числе: | 951 | – | – | – | 1507,0 | 1645,8 | 1747,0 | 1747,0 | 1747,0 | 1747,0 | 1747,0 |
| Основное мероприятие 1 | Обслуживание зеленых насаждений | Администрация Мокрологского сельского поселения | 951 | – | – | – | 300,0 | 315,0 | 330,8 | 330,8 | 330,8 | 330,8 | 330,8 |
| Основное мероприятие 2. | Содержание сетей уличного освещения, оплата уличного освещения, устойство уличного освещения | Администрация Мокрологского сельского поселения | 951 | – | – | – | 1117,0 | 1234,2 | 1314,2 | 1314,2 | 1314,2 | 1314,2 | 1314,2 |
| Основное мероприятие 3 | прочие мероприятия по благоустройству, привлечение жителей, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц к работе по уборке и содержанию территории поселения | Администрация Мокрологского сельского поселения | 951 | – | – | – | 90,0 | 96,6 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |

Приложение 4

к муниципальной программе

Мокрологского сельского поселения

«Благоустройство в Мокрологском сельском поселении»

Расходы

областного бюджета, федерального бюджета, бюджета Мокрологского   сельского поселения

на реализацию муниципальной программы «Благоустройство в Мокрологском сельском поселении»

| Статус | Наименование муниципальной программы, | Ответственный исполнитель, | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство в Мокрологском сельском поселении» | всего | 1507,0 | 1645,8 | 1747,0 | 1747,0 | 1747,0 | 1747,0 | 1747,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1507,0 | 1645,8 | 1747,0 | 1747,0 | 1747,0 | 1747,0 | 1747,0 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение реализации муниципальной программы «Благоустройство в Мокрологском сельском поселении» | всего | 1507,0 | 1645,8 | 1747,0 | 1747,0 | 1747,0 | 1747,0 | 1747,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1507,0 | 1645,8 | 1747,0 | 1747,0 | 1747,0 | 1747,0 | 1747,0 |

Приложение 5

к муниципальной программе

Мокрологского сельского поселения

«Благоустройство в Мокрологском сельском поселении»

Сведения

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ

| № п/п | Наименование показателя | Пункт федерального (регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Ростовской области | Строка 402 столбец 5 раздела «Основные сооружения и оборудование, повышающее безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» формы № 3-ДГ (мо) федерального статистического наблюдения | Форма № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего и не общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности муниципальных образований», утверждённая приказом Росстата «Об утверждении формы от 07.08.2013 № 312» | территориальный орган Росстата в субъекте Российской Федерации |
| 2. | Доля содержания зелёных насаждений от общей площади населенных пунктов муниципальных образований Ростовской области | Бюллетень 2 п. 77 | № 1-КХ "Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов", Приказ Федеральной службы муниципальной статистики от 03.08.2011 № 343 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством» | Органы местного самоуправления Ростовской области |

Приложение 6

к муниципальной программе

Мокрологского сельского поселения

«Благоустройство в Мокрологском сельском поселении»

Сведения

о методике расчета показателя муниципальной программы Мокрологского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц поселения | процент | Dо.ф. = Lо.ф. * 100% / Lул.* 2 | Dо.ф. – доля освещенных улиц фактическая Lо.ф. – протяженность сетей уличного освещения Lул. – протяженность улиц поселения |
| 2. | Доля содержания зелёных насаждений от общей площади зеленых насаждений поселения | процент | Dз.ф. = Sз.ф. / S з.о.* 100% | Dз.ф. – доля содержания зеленых насаждений фактическая Sз.ф. – площадь содержания зеленых насаждений фактическая S з.о. – общая площадь зеленых насаждений поселения |