Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Мокрологское сельское поселение»

Администрация  Мокрологского  сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2015                                             № 88                           п. Новозарянский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

Программы Мокрологского сельского поселения

«Благоустройство в Мокрологском

сельском поселении»

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлениями Администрации Мокрологского сельского поселения от 03.09.2013 № 166 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мокрологского сельского поселения», № 167 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации  муниципальных программ Мокрологского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Мокрологского сельского поселения «Благоустройство в Мокрологском сельском поселении» за 2014 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Мокрологского сельского поселения.

- 3. Контроль   за выполнением  настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Кочина Г.В.

| Глава Мокрологского сельского поселения | Е.И.Каргина |
| --- | --- |

Приложение

к Постановлению Главы

Мокрологского сельского поселения

от 25.02.2015г.  № 88

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Мокрологского сельского поселения «Благоустройство в Мокрологском сельском поселении»

за 2014 год

- Основные результаты

1.Общие положения:

Муниципальная программа «Благоустройство в Мокрологском сельском поселении» утверждена постановлением Администрации Мокрологского сельского поселения от 30.09.2013 № 195.

Общий объем программы в 2014г. составил 1601,2 тыс. руб., из них:

- средства местного бюджета – 1601,2 тыс. руб.

2. Исполнение программных мероприятий

Реализация муниципальной программы «Благоустройство» в 2014г. осуществлялась по следующим направлениям:

1. Расходы по содержанию и обслуживанию сетей уличного освещения.

2. Расходы по содержанию и обслуживанию зеленых насаждений;

3.Расходы на прочие мероприятия по благоустройству.

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка цветов.

- II. Оценка эффективности реализации Программы

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Мокрологского сельского поселения «Благоустройство в Мокрологском сельском поселении» за 2014 год приведен в приложении 1 к настоящему отчету.

Сведения о степени выполнения подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Мокрологского сельского поселения «Благоустройство в Мокрологском сельском поселении» за 2014 год приведен в приложении 2 к настоящему отчету.

Отчет об использовании средств бюджета Мокрологского сельского поселения на реализацию муниципальной программы «Благоустройство в Мокрологском сельском поселении» за 2014 год приведен в приложении 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Мокрологского сельского поселения «Благоустройство в Мокрологском сельском поселении» за 2014 год приведен в приложении 4 к настоящему отчету.

Ведущий специалист по правовой

и кадровой работе                                                                              Г.В.Кудинова

Приложение 1

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы Мокрологского сельского поселения
«Благоустройство в Мокрологском сельском поселении»

| № п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измере-ния | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | Отчетный год, план | Отчетный год, факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Мокрологского сельского поселения «Благоустройство в Мокрологском сельском поселении» Подпрограмма муниципальной программы «Обеспечение муниципальной программы «Благоустройство в Мокрологском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содержание зелёных насаждений | Тыс.м2 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | - |
| 2. | Содержание сетей уличного освещения | км | 10,2 | 11,2 | 11,2 | - |
| 3. | Устройство уличного освещения | км | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| 4. | Оплата коммунальных услуг по уличному освещению | Шт. свет. | 120 | 120 | 120 | - |

Приложение 2

к отчету о реализации муниципальной программы

Сведения о степени выполнения

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Мокрологского сельского поселения

«Благоустройство в Мокрологском сельском поселении»

| - № п/п | - Номер и наименование основного мероприятия | - Ответственный за исполнитель | - Плановый срок |  | - Фактический срок |  | - Результаты |  | - Проблемы, возникшие в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - начала реализации | - окончания реализации | - начала реализации | - окончания реализации | - запланированные | - достигнутые |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |  | - 7 |  | - 8 |
|  | Муниципальная программа Мокрологского сельского поселения «Благоустройство в Мокрологском сельском поселении» - Подпрограмма муниципальной программы «Обеспечение муниципальной программы «Благоустройство в Мокрологском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Основное мероприятие 1. Обслуживание зеленых насаждений | - Администрация Мокрологского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения |  | - |
| - 2. | Основное мероприятие 2. Содержание сетей уличного освещения, оплата уличного освещения, устройство сетей уличного освещения | - Администрация Мокрологского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |  | - |
| - 3. | Основное мероприятие 3. Прочие мероприятия по благоустройству, привлечение жителей, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц к работе по уборке и содержанию территории поселения | - Администрация Мокрологского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | Повышение качества санитарного состояния поселения |  | - |

Приложение 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Отчет об использовании средств бюджета Мокрологского сельского поселения

на реализацию муниципальной программы «Благоустройство в Мокрологском сельском поселении»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Благоустройство в Мокрологском сельском поселении» | Администрация Мокрологского сельского поселения | 951 | X | X | X | 708,0 | 1601,2 | 1601,2 |
| Подпрограмма муниципальной программы «Обеспечение муниципальной программы «Благоустройство в Мокрологском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Обслуживание зеленых насаждений | Администрация Мокрологского сельского поселения | 951 | X | X | X | 100,0 | 448,4 | 448,4 |
| Основное мероприятие 2 | Содержание сетей уличного освещения, оплата уличного освещения, устройство сетей уличного освещения | Администрация Мокрологского сельского поселения | 951 | X | X | X | 558,0 | 1109,7 | 1109,7 |
| Основное мероприятие.3 | Прочие мероприятия по благоустройству, привлечение жителей, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц к работе по уборке и содержанию территории поселения | Администрация Мокрологского сельского поселения | 951 | X | X | X | 50,0 | 43,1 | 43,1 |

Приложение 4

к отчету о реализации муниципальной программы

Информация о расходах

областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной
программы Мокрологского сельского поселения «Благоустройство в Мокрологском сельском поселении»

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство в Мокрологском сельском поселении» | всего | 1601,2 | 1601,2 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1601,2 | 1601,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Информация

о завершенных в течение года мероприятиях муниципальной программы  «Благоустройство в Мокрологском сельском поселении» в 2014 году

Природно-климатические условия Мокрологского сельского поселения, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

В настоящее время население поселения составляет 3,1 тыс. чел.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов.

В поселении проводится ежегодный конкурс на лучшую улицу поселения, лучшую клумбу около частного домовладения.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения. В настоящее время уличное освещение в составляет 40% от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения, особенно в сельской местности, не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является сегодня одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Оценка эффективности реализации Программы

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования Мокрологское сельское поселение.

Скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;

- создание зелёных зон для отдыха горожан;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений

К количественным показателям реализации Программы относятся:

-увеличение количества высаживаемых деревьев;

-увеличение площади цветочного оформления.

Ведущий специалист по правовой

и кадровой работе                                                                            Г.В.Кудинова