Российская Федерация

Ростовская область

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Мокрологское сельское поселение»

Администрация Мокрологского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2021  	                                         № 37                               п. Новозарянский

О проведении на территории

Мокрологского сельского поселения

месячника чистоты и благоустройства

В соответствии с Правилами благоустройства, уборки и содержания территории Мокрологского сельского поселения Октябрьского района, утвержденными Решением Собрания депутатов Мокрологского сельского поселения № 56  от 16.10.2017 года, с целью обеспечения улучшения санитарного и эстетического состояния Мокрологского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Объявить  на территории Мокрологского сельского поселения март – апрель 2021 года месячником чистоты и благоустройства.

- Утвердить:

- Состав рабочей группы по проведению на территории Мокрологского сельского поселения субботников по благоустройству и санитарной очистке (приложение № 1);

- План мероприятий по проведению месячника чистоты на территории Мокрологского сельского поселения (приложение № 2).

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы по ЖКХ, строительству и благоустройству Донскову С.М.

Глава Администрации

Мокрологского сельского поселения                                          Г.В.Кочин

Приложение №1 к постановлению Администрации Мокрологского сельского поселения Октябрьского района от 04.03.2021 №37

Состав

рабочей группы по проведению на территории Мокрологского сельского поселения субботников по благоустройству и санитарной очистке

| Кочин Григорий Викторович | - | Глава администрации Мокрологского сельского поселения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | Члены рабочей группы: |  |  |
| Донскова Светлана Михайловна Шляхтина Виктория Сергеевна Минаева Анастасия Владимировна | - - | Заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Ведущий специалист по экономическим вопросам Представитель Молодежного парламента Мокрологского сельского поселения |  |  |
| Мищенко Руслан Александрович | - | Дружинник Войскового казачьего общества «Великое войско Донское» |  |  |
| Старший инспектор ВУС М.П.Фомина |  |  |  |  |

Приложение №2 к постановлению Администрации Мокрологского сельского поселения Октябрьского района от 04.03.2021 №37

План мероприятий по проведению весеннего месячника чистоты на территории муниципального образования

«Мокрологского сельского поселения» в период с 19.03.2021 по 19.04.2021

| № п/п | Дата проведения | Место проведения | Виды работ | Общее количество человек | Общее количество техники | Наименование организаций, принимающих участие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 19.03.2021-19.04.2021 | Прилегающая территория учреждений, места отдыха людей | Уборка территории от мусора, листьев и сухих веток | 250 | 3 | МБОУ СОШ №6 х. Маркин, МБОУ СОШ №5 п. Новозарянский, МБДОУ Детский сад № 9 «Малютка», МБДОУ Детский сад № 48 «Теремок», Администрация, индивидуальные предприниматели, главы КФХ, жители |
| 4. | 19.03.2021-19.04.2021 | Придорожная часть от въездов в населенные пункты поселения | Уборка придорожной части от мусора | 20 | 1 | Администрация Мокрологского сельского поселения, жители |
| 5. | 19.03.2021-19.04.2021 | п. Новозарянский, ул. Ленина | Ремонт и окраска бордюр | 15 | 0 | Администрация, МУК «Новозарянский СДК», МБОУ СОШ №5 |
| 6. | 19.03.2021-19.04.2021 | п. Мокрый Лог, п. Новозарянский, х. Маркин, х. Костикв | Ремонт и окраска малых архитектурных форм, детских игровых комплексов, очистка территорий спортивных и детских площадок от мусора | 12 | 0 | МУК «Новозарянский СДК», СДК х. Маркин, СДК п. Мокрый Лог, Администрация |
| 7. | 19.03.2021-19.04.2021 | п. Новозарянский, п. Мокрый Лог, п. Новощербаков, х. Коммуна им Ленина, х. Николаевка, х. Мокрый Керчик, х. Маркин, х. Костиков. | Смыв объявлений с фасадов зданий и сооружений | 25 | 0 | Администрация Мокрологского сельского поселения, индивидуальные предприниматели, главы КФХ |
| 9. | 19.03.2021-19.04.2021 | п. Мокрый Лог, п. Новозарянский, х. Маркин | Ремонт и покраска информационных стендов | 10 | 0 | Администрация Мокрологского сельского поселения |
| 10. | 19.03.2021-19.04.2021 | п. Мокрый Лог, п. Новозарянский, х. Маркин | Приведение в надлежащее состояние мест воинских захоронений, мемориалов воинской славы | 30 | 0 | МУК «Новозарянский СДК», СДК х. Маркин, СДК п. Мокрый Лог, Администрация |
| 11. | 19.03.2021-19.04.2021 | Х. Маркин, х. Костиков, п. Новозарянский | Мониторинг и ликвидация несанкционированных свалок | 25 | 2 | Администрация Мокрологского сельского поселения |
| 12. | 19.03.2021-19.04.2021 | п. Новозарянский, п. Мокрый Лог х. Коммуна им Ленина, х. Николаевка, х. Мокрый Керчик, х. Маркин, х. Костиков. | Уборка кладбищ | 35 | 3 | МБОУ СОШ №6 х. Маркин, МБОУ СОШ №5 п. Новозарянский, МБДОУ Детский сад № 9 «Малютка», МБДОУ Детский сад № 48 «Теремок», Администрация, индивидуальные предприниматели, главы КФХ, жители |
| 13. | 19.03.2021-19.04.2021 | Х. Маркин, х. Костиков, п. Новозарянский, п. Мокрый Лог | Приведение в соответствие остановочные павильоны: смыв объявлений, покраска(в случае необходимости) | 9 | 0 | Администрация Мокрологского сельского поселения |